FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PLAN VESPERTINO

PROYECTO VINO COSTERO

GRUPO No.5

CURSO DE SEMINARIO DE TECNOLOGIAS

Integrantes

Edwin Estuardo Lezana Raxón 090–18–646

Luis Felipe González Orellana 9490-23-11650

Kathya Dulce Rocio Ortiz Ruiz 090-19-4895

Carlos Geovanni González López 090-20-6164

Guatemala, 17 de octubre de 2,025

INDICE

Parte Teórica

- Introducción										01

- Objetivos										01

- Justificación										01

- Alcance											02

- Misión 											02

- Visión											02

- Valores											02

- Objetivos del Negocio									02

- Elementos a ser aprobados								02

Parte Documental.

Fase 1

- Definición de Requerimientos								03

- Definición de Arquitectura								03

- Definición de Metodología								04

Fase 2

- Casos de Uso										05

- Pre – Inventario										15

- Plan de Pruebas									19

Fase 3

- INTRODUCCION

Vino Costero ubicada en la región de Leyda, Chile representa una tradición que logro evolucionar por tres generaciones en la producción de vinos blancos de alta calidad. El crecimiento y proyección internacional exigen una transformación digital que permita optimizar los procesos productivos, administrativos y logísticos del negocio.

El proyecto Vino Costero esconde en la costa del pacifico surge como la iniciativa estrategia para diseñar e implementar un sistema integral de control y gestión que integre la producción, logística, control de calidad y proyección financiera de recursos materiales y humanos, que permita lograr que las herramientas tecnológicas de código abierto garanticen la eficiencia, trazabilidad, automatización de los procesos internos de Vino Costero.

Vino Costero busca establecer arquitecturas tecnológicas de última generación con enfoques de calidad, análisis y control de procesos, que logre alinear los objetivos empresariales con la misión, visión del negocio. La implementación de metodologías agiles y herramientas de código abierto logre fortalecer la toma de decisiones, mejorar productivas y asegurar el cumplimento de estándares de calidad internacional que caracterizan a Vino Costero.

- OBJETIVOS

General

Diseñar e implementar una solución tecnológica integral para Vino Costero que permita controlar, registrar, modificar y optimizar los procesos de producción, logística, calidad y gestión administrativa de los procesos de producción. Con herramientas de metodologías DevOps de código abierto, contribuyendo a la eficiencia operativa y al fortalecimiento de la proyección del negocio.

Específicos

Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de control de producción y gestión, que logre describir los procesos clave de la empresa.

Diseñar una arquitectura tecnológica funcional que permita lograr la escalabilidad, seguridad e integración de datos con compatibilidad con plataformas DevOps de código abierto.

Desarrollar un prototipo funcional que permita validar el control de procesos productivos, registro de información crítica y la generación de reportes estratégicos que logren una base para la toma de decisiones gerenciales.

- JUSTIFICACION

El desarrollo del proyecto responde ante la necesidad de implementar tecnologías de la información dentro de los procesos internos de la empresa, ante el reto de crecimiento y la necesidad de optimizar la toma de decisiones. En la actualidad Vino Costero carece de un sistema automatizado que permite centralizar la información lo que representa una limitante para alcanzar los niveles de eficiencia y control requeridos en la industria vitivinícola moderna.

La implementación de un sistema permitirá a la empresa garantizar la trazabilidad de los procesos productivos, reducir errores humanos, controlar la calidad del producto final y proyectar financieramente las operaciones. El uso de una plataforma permitirá integrar el desarrollo, las pruebas y la implementación de software de manera continua.

- ALCANCE

El proyecto Vino Costero contempla el diseño e implementación de un sistema informático integral que abarcara los procesos de producción, control de calidad, gestión de parcelas, logística, contabilidad y marketing.

El alcance incluye:

- Desarrollo de un prototipo funcional del sistema con base a los ocho requerimientos.

- Definición de la arquitectura tecnológica y modelo de datos.

- Implementación de entornos de desarrollo DevOps de código abierto para gestión del ciclo de vida del software.

- Creación de plan de pruebas y reporte de validación funcional, que garantice la calidad del sistema ante el despliegue.

- Entrega de documentación técnica y ejecutiva para su presentación ante la gerencia de Vino Costero.

- MISION

Somos una empresa con tradición familiar dedicada a la elaboración de vinos blancos Premium y Súper Premium de alta calidad, canalizando la fortaleza de la familia a nuestros consumidores a través de nuestros productos.

- VISION

Ser una viña de renombre mundial, destacando la calidad de nuestros vinos Premium producidos en el fundo Leyda y ser un referente del vino blanco, no solamente en Chile sino a nivel mundial.

- VALORES

- Calidad, Vocación, Reputación, Integridad, Valentía

- OBJETIVOS DEL NEGOCIO

- Producir vinos blancos de alta

- Proyectar una visión de la marca a nivel nacional y mundial en los próximos 8 años.

- Embarcar la proyección inicial estimada con un margen del ±5%

- ELEMENTOS A SER APROBADOS

Durante el proceso de aseguramiento de la calidad, se evaluarán los siguientes elementos.

- Módulo de control de producción.

- Módulo de calidad y logístico.

- Modulo administrativo.

- Interfaz de usuario.

- Base de datos.

- Integración DevOps.

- Reporte y análisis del negocio.

FASE 1

- DEFINICIÓN DE REQUERIMEINTOS

La definición de requerimientos en la etapa inicial identifica, analizan y documentaran las necesidades funcionales y no funcionales que debe cumplir el sistema a desarrollar. El propósito es establecer que hará el sistema como debe comportarse y que condiciones debe cumplir para satisfacer las expectativas del cliente y los usuarios finales.

En esta fase, los requerimientos se clasifican en dos tipos principales.

- Requerimientos Funcionales:

  - Describen las funciones específicas que el sistema debe realizar.

- Requerimientos No funcionales:

  - Definen las condiciones o características que el sistema debe cumplir, como la seguridad, rendimiento, confiabilidad o facilidad de uso.

| ID | REQUERIMIENTO | CATEGORIA | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ_C_01 | El sistema VC deberá controlar la producción de vinos | Funcional | Alta |
| REQ_C_03 | El sistema VC deberá registrar las parcelas | Funcional | Alta |
| REQ_C_05 | El sistema VC deberá registrar los datos relacionados a la siembra de parcelas | Funcional | Alta |
| REQ_C_07 | El sistema VC deberá registrar los controles de siembras | Funcional | Alta |
| REQ_C_14 | El sistema VC deberá controlar las fases de producción | Funcional | Alta |
| REQ_C_19 | El sistema VC deberá registrar los datos de catas | Funcional | Alta |
| REQ_C_13 | El sistema VC deberá registrar los datos relacionados a la cosecha | No Funcional | Alta |
| REQ_C_31 | El sistema deberá usar tecnología actual para generar los mejores resultados y adaptabilidad | No Funcional | Alta |

- DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA

El proyecto utilizará el patrón de arquitectura MVC, que permite separar responsabilidades en tres capas principales, logrando un sistema más organizado, escalable y mantenible.

Modelo: administra la lógica de negocio y los datos de la empresa (información de producción, bodegas, parcelas, etc.).

Vista: se encarga de la interfaz de usuario, mostrando la información en pantallas claras, reportes y dashboards accesibles desde dispositivos móviles o de escritorio.

Controlador: funciona como intermediario, procesando las solicitudes de los usuarios y coordinando la comunicación entre la Vista y el Modelo.

Esta arquitectura es conveniente para Vino Costero porque:

- Organiza y separa responsabilidades, evitando que todo el código esté mezclado.

- Facilita el mantenimiento, ya que cambiar la interfaz no afecta la lógica de negocio ni la base de datos.

- Permite escalar el sistema a futuro, añadiendo nuevos módulos sin rehacer lo existente.

- Mejora la calidad y la seguridad, al basarse en un estándar ampliamente usado en la industria del software.

- Da flexibilidad tecnológica, adaptándose a la necesidad de la empresa de crecer y ser competitiva en el mercado internacional.

- DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA

Se adoptará un enfoque iterativo, donde el proyecto se desarrolla en ciclos cortos (iteraciones). Cada iteración entrega un módulo funcional del sistema que puede ser evaluado por los usuarios de Vino Costero, permitiendo:

- Ajustes tempranos en los requerimientos.

- Mejor control de riesgos y costos.

- Entregas continuas de valor agregado.

Etapas de cada iteración:

- Planificación → selección de requerimientos a desarrollar.

- Análisis y diseño → modelado de datos, diagramas de clases, flujo MVC.

- Construcción → codificación de controladores, modelos y vistas.

- Pruebas → unitarias, integración, validación con usuarios.

- Entrega → despliegue del incremento.

La metodología iterativa brinda a Vino Costero un enfoque de desarrollo flexible, seguro y progresivo, que permite avanzar por etapas, entregar resultados tempranos y ajustar el sistema según las necesidades reales de la empresa. Gracias a este modelo, se asegura que el software final sea de alta calidad, adaptable al crecimiento del negocio y alineado con sus objetivos estratégicos.

Fases de la metodología aplicada al proyecto

Fase 1: Análisis y definición de requerimientos

- Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales

- Validación con los representantes del negocio (catedrático)

- Elaboración del documento de requerimientos aprobados.

Fase 2: Diseño de la arquitectura

- Definición de la arquitectura.

- Diseño de la base de datos y diagramas de componentes.

- Configuración del entorno de desarrollo (Visual Studio Code y Git Hub, Base de datos)

Fase 3: Desarrollo incremental

- Creación de módulos funcionales priorizados.

- Uso de ramas de Git para control de versiones.

- Compilación e integración automática con GitLab.

Fase 4: Pruebas y aseguramiento de la calidad

- Ejecución de pruebas unitarias y de integración.

- Pruebas de interfaz y rendimiento con herramientas de código abierto.

- Registro de incidencias en la bitácora de errores.

Fase 5: Despliegue y Retroalimentación

- Despliegue del prototipo funcional en entorno de pruebas.

- Revisión con los integrantes del proyecto.

- Ajustes y mejoras para la versión final.

Fase 2

- CASOS DE USO

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso de Uso: | CU_01 |
| Nombre: | Registrar producción de vinos |
| Actor(es): | Administrador / Enólogo |
| Descripción: | Permite registrar la información de cada lote de vino producido, incluyendo tipo, fecha, cantidad y observaciones. |
| Precondiciones: | El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y tener acceso al módulo de producción. |
| Flujo Normal: | 1. El actor ingresa al módulo de producción. 2. Completa los campos solicitados. 3. Confirma el registro. 4. El sistema guarda los datos. |
| Flujo Alterno: | Si falta un dato obligatorio, el sistema muestra un mensaje de error y solicita completarlo. |
| Pos condiciones: | El registro se almacena correctamente en la base de datos y puede ser consultado posteriormente. |
| Prioridad: | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso de Uso: | CU_02 |
| Nombre: | Registrar parcela |
| Actor(es): | Administrador |
| Descripción: | Permite registrar nuevas parcelas dentro del sistema, ingresando información como ubicación, superficie, tipo de uva, estado y observaciones generales. |
| Precondiciones: | El usuario debe haber iniciado sesión con rol de Administrador. |
| Flujo Normal: | 1. El actor accede al módulo de parcelas. 2. Selecciona la opción “Registrar parcela”. 3. Ingresa los datos requeridos (ubicación, área, variedad, etc.). 4. Confirma el registro. 5. El sistema guarda la información en la base de datos. |
| Flujo Alterno: | Si la parcela ya existe, el sistema muestra un mensaje de advertencia y no permite el registro duplicado. |
| Pos condiciones: | La parcela queda registrada correctamente y disponible para futuras operaciones de siembra y control. |
| Prioridad: | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso de Uso: | CU_03 |
| Nombre: | Registrar datos de siembra |
| Actor(es): | Encargado agrícola |
| Descripción: | Permite ingresar información detallada sobre la siembra de cultivos, como fecha de siembra, tipo de semilla, condiciones del suelo y cantidad sembrada por parcela. |
| Precondiciones: | El usuario debe haber iniciado sesión y debe existir al menos una parcela registrada en el sistema. |
| Flujo Normal: | 1. El actor accede al módulo de siembras. 2. Selecciona la parcela correspondiente. 3. Ingresa los datos requeridos (fecha, variedad, cantidad, condiciones). 4. Confirma el registro. 5. El sistema guarda los datos en la base de datos. |
| Flujo Alterno: | Si no hay parcelas registradas, el sistema impide continuar e informa al usuario. Si hay campos obligatorios vacíos, muestra mensajes de validación. |
| Postcondiciones: | Los datos de la siembra quedan almacenados y pueden ser consultados o modificados posteriormente. |
| Prioridad: | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso de Uso: | CU_04 |
| Nombre: | Registrar datos relacionados a la siembra de parcelas |
| Actor(es): | Encargado agrícola |
| Descripción: | Permite registrar información específica vinculada a la siembra en cada parcela, como tipo de cultivo, preparación del terreno, fecha estimada de cosecha y condiciones iniciales. |
| Precondiciones: | La parcela debe estar previamente registrada. El usuario debe tener acceso al módulo de siembra. |
| Flujo Normal: | 1. El actor accede al módulo de parcelas.2. Selecciona la parcela deseada.3. Inicia el proceso de registro de datos relacionados a la siembra.4. Ingresa los datos requeridos.5. Confirma y guarda el registro. |
| Flujo Alterno: | Si no hay parcelas registradas, el sistema no permite continuar. Si faltan datos, el sistema muestra advertencias. |
| Postcondiciones: | Los datos de siembra quedan asociados a la parcela correspondiente y disponibles para futuros controles. |
| Prioridad: | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso de Uso: | CU_05 |
| Nombre: | Consultar historial de siembras |
| Actor(es): | Administrador / Supervisor |
| Descripción: | Permite visualizar el historial completo de siembras realizadas por parcela, variedad o fecha, incluyendo información de siembra y controles registrados. |
| Precondiciones: | Deben existir siembras registradas en el sistema. El actor debe contar con los permisos necesarios. |
| Flujo Normal: | 1. El actor accede al módulo de historial de siembras.2. Aplica filtros (por parcela, fecha, variedad, etc.).3. Visualiza los registros.4. Puede exportar o imprimir el historial si es necesario. |
| Flujo Alterno: | Si no hay siembras registradas, el sistema muestra un mensaje informando que no hay datos disponibles. |
| Postcondiciones: | El usuario obtiene acceso a la información histórica de siembras para análisis o seguimiento. |
| Prioridad: | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso de Uso: | CU_06 |
| Nombre: | Registrar datos de catas |
| Actor(es): | Enólogo / Administrador |
| Descripción: | Permite ingresar información de las catas realizadas a los vinos producidos, incluyendo puntaje, aroma, sabor, color, y observaciones. |
| Precondiciones: | Debe existir producción registrada de vino. El usuario debe tener acceso al módulo de evaluación de catas. |
| Flujo Normal: | 1. El actor accede al módulo de catas.2. Selecciona el lote de vino a evaluar.3. Ingresa los datos sensoriales de la cata.4. Guarda el registro. |
| Flujo Alterno: | Si no hay producción asociada, el sistema no permite el ingreso. Si falta algún dato obligatorio, muestra error de validación. |
| Postcondiciones: | El resultado de la cata queda asociado al lote de producción correspondiente para consulta futura o trazabilidad. |
| Prioridad: | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso de Uso: | CU_07 |
| Nombre: | Controlar fases de producción |
| Actor(es): | Enólogo / Administrador |
| Descripción: | Permite gestionar y dar seguimiento a las distintas fases de la producción del vino, tales como fermentación, clarificación, maduración y embotellado. |
| Precondiciones: | Debe existir un lote de producción registrado. El usuario debe tener permisos para modificar fases. |
| Flujo Normal: | 1. El actor accede al módulo de producción.2. Selecciona el lote en proceso.3. Visualiza las fases disponibles.4. Actualiza el estado actual del proceso.5. Guarda los cambios. |
| Flujo Alterno: | Si no se selecciona un lote válido, el sistema muestra mensaje de error. Si ya se marcó como finalizado, no permite cambios. |
| Postcondiciones: | La producción queda actualizada con la fase correspondiente, disponible para trazabilidad. |
| Prioridad: | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso de Uso: | CU_08 |
| Nombre: | Consultar historial de producción |
| Actor(es): | Administrador / Supervisor |
| Descripción: | Permite visualizar el historial completo de producciones realizadas, filtrando por tipo de vino, fecha, estado o lote. |
| Precondiciones: | Deben existir producciones registradas. |
| Flujo Normal: | 1. El actor accede al módulo de historial de producción.2. Aplica los filtros deseados.3. Visualiza los registros en pantalla.4. Puede exportar el historial si lo desea. |
| Flujo Alterno: | Si no hay registros, el sistema informa que no existen producciones históricas. |
| Postcondiciones: | El usuario accede a información útil para análisis, informes o seguimiento del proceso productivo. |
| Prioridad: | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso de Uso: | CU_09 |
| Nombre: | Consultar resultados de catas |
| Actor(es): | Administrador / Enólogo |
| Descripción: | Permite visualizar los resultados sensoriales registrados durante las catas de vinos, con acceso a puntajes y observaciones por lote. |
| Precondiciones: | Deben existir datos de catas previamente registrados. |
| Flujo Normal: | 1. El actor accede al módulo de catas.2. Selecciona un lote de vino.3. Visualiza los resultados registrados.4. Puede descargar o imprimir el informe de cata. |
| Flujo Alterno: | Si el lote no tiene catas asociadas, el sistema informa que no hay datos disponibles. |
| Postcondiciones: | El resultado de la cata se presenta de forma clara para toma de decisiones, control de calidad o marketing. |
| Prioridad: | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso de Uso: | CU_10 |
| Nombre: | Modificar datos de siembra |
| Actor(es): | Encargado agrícola |
| Descripción: | Permite corregir o actualizar información previamente registrada sobre una siembra específica, como fecha, variedad, cantidad o condiciones del terreno. |
| Precondiciones: | Debe existir una siembra registrada. El actor debe tener acceso al módulo de siembras. |
| Flujo Normal: | 1. El actor accede al módulo de siembras.2. Busca la siembra que desea modificar.3. Realiza los cambios necesarios.4. Guarda la actualización. |
| Flujo Alterno: | Si la siembra no existe, el sistema muestra error. Si falta algún campo obligatorio, se genera un mensaje de validación. |
| Postcondiciones: | La información de la siembra queda actualizada en el sistema. |
| Prioridad: | Media |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso de Uso: | CU_11 |
| Nombre: | Modificar control de siembra |
| Actor(es): | Encargado agrícola / Supervisor |
| Descripción: | Permite editar registros de control agrícola previamente ingresados, como observaciones de riego, fertilización o seguimiento del estado del cultivo. |
| Precondiciones: | Debe existir un control de siembra previamente registrado. El usuario debe estar autorizado. |
| Flujo Normal: | 1. El actor accede al historial de controles.2. Selecciona el registro que desea modificar.3. Edita los campos necesarios.4. Guarda los cambios. |
| Flujo Alterno: | Si no hay controles registrados, el sistema informa que no hay datos disponibles. Si hay errores en el formulario, se bloquea la actualización. |
| Postcondiciones: | El control de siembra actualizado queda almacenado correctamente y reemplaza la versión anterior. |
| Prioridad: | Media |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_12 |
| Nombre | Controlar Fase de Producción |
| Actor | Administrador |
| Descripción | Permite gestionar y dar seguimiento a las distintas fases de la producción del vino, tales como fermentación, clarificación, maduración y embotellado. |
| Pre Condiciones | Debe existir un lote de producción registrado. El usuario debe tener permisos para modificar fases. |
| Flujo Normal | El actor accede al módulo de producción. Selecciona el lote en proceso. Visualiza las fases disponibles. Actualiza el estado actual del proceso. Guarda los cambios. |
| Flujo Alterno | Si no se selecciona un lote válido, el sistema muestra un mensaje de error. Si ya se marcó como finalizado, no permite cambios. |
| Post condiciones | La producción queda actualizada con la fase correspondiente, disponible para trazabilidad. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_13 |
| Nombre | Registrar datos de catas |
| Actor | Administrador |
| Descripción | Permite ingresar información de las catas realizadas a los vinos producidos, incluyendo puntaje, aroma, sabor, color y observaciones |
| Pre Condiciones | Debe existir producción registrada de vino. El usuario debe tener acceso al módulo de evaluación de catas. |
| Flujo Normal | El actor accede al módulo de catas. Selecciona el lote de vino a evaluar. Ingresa los datos sensoriales de la cata. Guarda el registro. |
| Flujo Alterno | Si no hay producción asociada, el sistema no permite el ingreso. Si falta algún dato obligatorio, muestra error de validación. |
| Post condiciones | El resultado de la cata queda asociado al lote de producción correspondiente para consulta futura o trazabilidad. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_14 |
| Nombre | Validar compatibilidad tecnológica |
| Actor | Desarrollador / Responsable técnico |
| Descripción | Permite verificar que el sistema utiliza tecnologías actuales compatibles con navegadores modernos, dispositivos móviles y estándares de desarrollo. |
| Pre Condiciones | El sistema debe estar desplegado en entorno de pruebas. |
| Flujo Normal | El actor accede al sistema desde distintos navegadores. Verifica tiempos de carga, compatibilidad y estabilidad. Documenta los resultados. |
| Flujo Alterno | Si el navegador no es compatible, se muestra un mensaje de advertencia. |
| Post condiciones | Se valida que el sistema cumple con estándares tecnológicos actuales. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_15 |
| Nombre | Verificar responsividad en dispositivos móviles |
| Actor | Responsable de UX / Tester |
| Descripción | Permite comprobar que el sistema se adapta correctamente a distintos tamaños de pantalla y dispositivos móviles. |
| Pre Condiciones | El sistema debe estar desplegado en entorno web. |
| Flujo Normal | El actor accede al sistema desde un dispositivo móvil. Navega por los módulos principales. Verifica que los elementos se ajusten correctamente. |
| Flujo Alterno | Si hay problemas de visualización, se documentan para corrección. |
| Post condiciones | Se confirma que el sistema es responsivo y accesible desde móviles. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_16 |
| Nombre | Consultar historial de producción |
| Actor | Administrador / Supervisor |
| Descripción | Permite visualizar el historial completo de producciones realizadas, filtrando por tipo de vino, fecha, estado o lote. |
| Pre Condiciones | Deben existir producciones registradas. |
| Flujo Normal | El actor accede al módulo de historial de producción. Aplica los filtros deseados. Visualiza los registros en pantalla. Puede exportar el historial si lo desea. |
| Flujo Alterno | Si no hay registros, el sistema informa que no existen producciones históricas. |
| Post condiciones | El usuario accede a información útil para análisis, informes o seguimiento del proceso productivo. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_17 |
| Nombre | Consultar Resultado de catas |
| Actor | Administrador |
| Descripción | Permite visualizar los resultados sensoriales registrados durante las catas de vinos, con acceso a puntajes y observaciones por lote. |
| Pre Condiciones | Deben existir datos de catas previamente registrados. |
| Flujo Normal | El actor accede al módulo de catas. Selecciona un lote de vino. Visualiza los resultados registrados. Puede descargar o imprimir el informe de cata. |
| Flujo Alterno | Si el lote no tiene catas asociadas, el sistema informa que no hay datos disponibles. |
| Post condiciones | El resultado de la cata se presenta de forma clara para toma de decisiones, control de calidad o marketing. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_18 |
| Nombre | Generar reporte de trazabilidad |
| Actor | Administrador |
| Descripción | Permite generar reportes que vinculan datos de siembra, producción y cata para garantizar trazabilidad completa del vino. |
| Pre Condiciones | Deben existir registros completos en cada módulo. |
| Flujo Normal | El actor accede al módulo de reportes. Selecciona “Reporte de trazabilidad”. Filtra por lote o fecha. Genera y exporta el reporte. |
| Flujo Alterno | Si falta información en algún módulo, el sistema muestra advertencia. |
| Post condiciones | Se obtiene un reporte consolidado para auditoría o control de calidad. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_19 |
| Nombre | Registrar observaciones técnicas |
| Actor | Supervisor / Técnico Agrícola |
| Descripción | Permite ingresar observaciones técnicas durante visitas de campo o controles de calidad. |
| Pre Condiciones | El usuario debe tener acceso al módulo de observaciones. |
| Flujo Normal | El actor accede al módulo de observaciones. Selecciona el lote o parcela. Ingresa la observación. Guarda el registro. |
| Flujo Alterno | Si no se selecciona un elemento válido, el sistema muestra error. |
| Post condiciones | Las observaciones quedan registradas y disponibles para análisis. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_20 |
| Nombre | Exportar datos para análisis externos |
| Actor | Consultor / Analista |
| Descripción | Permite exportar datos de producción, siembra y cata en formatos compatibles para análisis estadístico o técnico. |
| Pre Condiciones | El usuario debe tener permisos de exportación. |
| Flujo Normal | El actor accede al módulo de exportación. Selecciona el tipo de datos. Define el formato (CSV, Excel, etc.). Descarga el archivo |
| Flujo Alterno | Si no hay datos disponibles, el sistema muestra advertencia. |
| Post condiciones | El archivo queda disponible para análisis externo. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_21 |
| Nombre | Validar compatibilidad con sistemas externos |
| Actor | Integrador de sistemas / Consultor Técnico |
| Descripción | Permite validar que el sistema VC puede interpretar con otras plataformas (ERP, BI, sensores), garantizando adaptabilidad tecnológica. |
| Pre Condiciones | El sistema debe estar desplegado en entorno de pruebas. |
| Flujo Normal | El actor accede al módulo de integración. Configura conexión con sistema externo. Realiza pruebas de sincronización. Documentar resultados. |
| Flujo Alterno | Si hay incompatibilidad, se genera reporte técnico. |
| Post condiciones | Se valida la interoperabilidad y se ajustan parámetros si es necesario. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_22 |
| Nombre | Actualizar fase de producción desde el dispositivo móvil |
| Actor | Responsable de producción / Técnico de bodega |
| Descripción | Permite al responsable de producción actualizar el estado de una fase directamente desde un dispositivo móvil, facilitando el control en campo o en bodega. |
| Pre Condiciones | El usuario debe tener acceso al sistema desde un dispositivo móvil y contar con permisos para modificar fases. |
| Flujo Normal | El actor accede al sistema desde su móvil. Selecciona el lote en proceso. Actualiza la fase actual. Confirma y guarda los cambios. |
| Flujo Alterno | Si el lote ya está finalizado, el sistema bloquea la edición. Si hay problemas de conexión, se guarda como pendiente. |
| Post condiciones | La fase queda actualizada y sincronizada con el sistema central. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_23 |
| Nombre | Verificar el diseño responsivo de la pagina |
| Actor | Responsable de UX / Tester de campo |
| Descripción | Permite validar que el sistema se adapta correctamente a pantallas de Tablet, especialmente en entornos agrícolas o de producción. |
| Pre Condiciones | El sistema debe estar desplegado y accesible desde Tablet. |
| Flujo Normal | El actor accede al sistema desde una Tablet. Navega por los módulos principales. Verifica que los elementos se ajusten correctamente. |
| Flujo Alterno | Si hay problemas de visualización, se documentan para corrección. |
| Post condiciones | Se confirma que el sistema es responsivo en pantallas intermedias. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_24 |
| Nombre | Actualizar desde dispositivo móvil |
| Actor | Programador / Cliente |
| Descripción | Validar el funcionamiento real en dispositivos móviles y ordenadores |
| Pre Condiciones | El sistema debe estar desplegado y accesible desde dispositivos inteligentes. |
| Flujo Normal | El Accede al sistema desde un dispositivo. Navega por los módulos. Verifica que los elementos se ajusten correctamente. |
| Flujo Alterno | Si hay problemas de visualización, rendimiento, se documentan para corrección. |
| Post condiciones | Se confirma que el sistema es responsivo en pantallas intermedias. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_25 |
| Nombre | Generar Reporte de Producción |
| Actor | Administrador / enólogo |
| Descripción | Generar reportes detallados de la producción, con la opción de exportarlos en distintos formatos. |
| Pre Condiciones | Debe existir producciones registradas, el usuario debe tener permisos de acceso al módulo de reportes |
| Flujo Normal | El actor accede al módulo de reportes Seleccionar la opción generar reporte Definir filtros de búsqueda Generar reporte El sistema muestra el resultado y permite exportalo en formatos definidos. |
| Flujo Alterno | Si no existen registros de producción, el sistema muestra el mensaje informando que no hay d datos disponibles |
| Post condiciones | El usuario obtiene un reporte de producción útil para el control y toma de decisiones |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_26 |
| Nombre | Registrar incidencias en la producción |
| Actor | Enólogo / Técnico de bodega |
| Descripción | Registrar incidencias ocurridos durante las distintas fase de la producción. |
| Pre Condiciones | Debe existir un lote de producción activo. El usuario debe tener permisos para registrar incidencias. |
| Flujo Normal | El actor accede al módulo correspondiente Seleccionar el lote correspondiente Ingresar los datos de la incidencia (fecha, tipo, descripción, acción correctiva) Guardar registro |
| Flujo Alterno | Si el lote no está activo el sistema deberá mostrar un mensaje de error. |
| Post condiciones | La incidencia queda registrada y asociada al lote correspondiente para seguimiento |
| Prioridad | Media |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_27 |
| Nombre | Consultar trazabilidad completa del vino |
| Actor | Administrador / supervisor de calidad |
| Descripción | Visualizar la trazabilidad completa de un lote de vino, desde la siembra y controles agrícolas hasta la producción, fases y resultados de cata |
| Pre Condiciones | Debe exigir registros vinculados en los módulos de siembra, producción y cata |
| Flujo Normal | El actor accede al módulo de trazabilidad Seleccionar el lote o tipo de vino El sistema muestra la trazabilidad con vínculos entre fases El actor puede exportar la información. |
| Flujo Alterno | Si falta información los módulos del sistema muestran una advertencia indicando los datos incompletos. |
| Post condiciones | El usuario obtiene una visión integral del proceso para el auditorio control de calidad. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_28 |
| Nombre | Validar integridad de datos entre módulos |
| Actor | Desarrollador / Administrador del sistema |
| Descripción | Verificar que los datos almacenados en los módulos de siembra, producción y cata estén correctamente relacionados, garantizando coherencia e integridad del sistema. |
| Pre Condiciones | El sistema accede al módulo de administración del sistema |
| Flujo Normal | El actor accede al módulo de administración del sistema. Selecciona la opción “Validar integridad de datos”. El sistema realiza la verificación automática. Muestra un reporte con inconsistencias encontradas. |
| Flujo Alterno | Si no hay datos suficientes el sistema muestra mensaje indicando que no se puede ejecutar la validación |
| Post condiciones | Se garantiza la consistencia y trazabilidad de la información registrada. |
| Prioridad | Alta |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_29 |
| Nombre | Registrar mantenimiento de parcelas |
| Actor | Encargado agrícola / supervisor de campo |
| Descripción | Registrar las actividades de mantenimiento realizadas en las parcelas como limpieza, poda, fertilización o instalación de riego. |
| Pre Condiciones | Debe existir una parcela registrada. El usuario debe tener permisos en el módulo agrícola |
| Flujo Normal | El actor accede al módulo de parcelas. Selecciona la parcela correspondiente. Ingresa los datos de mantenimiento (tipo, fecha, responsable, observaciones). |
| Flujo Alterno | Si la parcela no existe o el formulario está incompleto, el sistema muestra un mensaje de error. |
| Post condiciones | El mantenimiento queda registrado y disponible para consulta en el historial de la parcela. |
| Prioridad | Media |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| ID | CU_30 |
| Nombre | Monitorear condiciones ambientales |
| Actor | Supervisor agrícola / sistemas de sensores |
| Descripción | Registrar o importar datos de sensores para analizar el impacto en las siembras y producción. |
| Pre Condiciones | Debe existir una parcela activa y sensores configurados con acceso a los datos diarios. |
| Flujo Normal | El actor accede al módulo ambiental. Selecciona la parcela o zona. Ingresa o importa los datos de los sensores. El sistema guarda los registros y genera gráficos de tendencias. |
| Flujo Alterno | Si no hay conexión con sensores o los datos son inválidos, se muestra advertencia |
| Post condiciones | Las condiciones quedan registrada para su análisis en la trazabilidad del vino |
| Prioridad | Media |

- CASOS DE PRUEBA

| ID | Caso de Uso Asociado | Descripción de la Prueba | Tipo de Prueba | Resultado Esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-001 | CU_01 Registrar producción de vinos | Verificar que el usuario pueda crear un registro de producción de vino con datos válidos. | Funcional | El sistema guarda el registro de producción en la base de datos y muestra confirmación. | Alta |
| P-002 | CU_01 Registrar producción de vinos | Validar que el usuario pueda editar los datos de un registro de producción existente. | Funcional | Los cambios se actualizan correctamente en la base de datos. | Alta |
| P-003 | CU_02 Registrar parcela | Verificar que se registre una nueva parcela con datos válidos. | Funcional | La parcela se almacena correctamente en la base de datos. | Alta |
| P-004 | CU_02 Registrar parcela | Validar que no se pueda registrar una parcela sin completar los campos obligatorios. | Funcional | Se muestra un mensaje de error y no se guarda la parcela. | Alta |
| P-005 | CU_03 Registrar siembra | Verificar que se pueda registrar correctamente la fecha y variedad de una siembra. | Funcional | La siembra se guarda correctamente en la base de datos. | Alta |
| P-006 | CU_03 Registrar siembra | Validar que el sistema no acepte fechas de siembra inválidas. | Funcional | Se muestra un error y no se guarda el registro. | Alta |
| P-007 | CU_04 Registrar control de catas | Verificar que el usuario pueda registrar correctamente los datos sensoriales de una cata. | Funcional | El control se guarda correctamente en la base de datos. | Alta |
| P-008 | CU_04 Registrar control de catas | Validar que no se permita registrar controles duplicados en la misma fecha. | Funcional | Se muestra mensaje de error y el registro no se guarda. | Alta |
| P-009 | CU_05 Cambiar fase de producción | Verificar que se pueda cambiar la fase del lote de “cosecha” a “fermentación”. | Funcional | El estado del lote se actualiza correctamente. | Alta |
| P-010 | CU_05 Cambiar fase de producción | Validar que el sistema no permita saltar fases de producción. | Funcional | Se muestra mensaje de error y no se cambia la fase. | Alta |
| P-011 | CU_06 Registrar cata | Verificar que se registre una cata con puntaje válido (0–100). | Funcional | La cata se asocia correctamente al lote. | Alta |
| P-012 | CU_06 Registrar cata | Validar que el sistema no acepte puntajes mayores a 100. | Funcional | Se muestra error y no se guarda la cata. | Alta |
| P-013 | CU_07 Evaluar rendimiento del sistema | Evaluar el tiempo de respuesta con 30 usuarios simultáneos consultando lotes. | Rendimiento | El tiempo de respuesta es menor o igual a 2 segundos, sin fallos. | Alta |
| P-014 | CU_07 Evaluar rendimiento del sistema | Probar la carga de la página de producción con 100 registros. | Rendimiento | La página carga en menos de 3 segundos. | Media |
| P-015 | CU_08 Compatibilidad móvil | Verificar que el sistema sea accesible y usable desde dispositivos móviles. | No Funcional | La interfaz se adapta correctamente a pantallas móviles. | Alta |
| P-016 | CU_09 Compatibilidad con navegadores | Verificar que el sistema funcione correctamente en Chrome, Edge y Firefox. | No Funcional | La interfaz es funcional y sin errores visuales. | Alta |
| P-017 | CU_01 Registrar producción de vinos | Verificar que el usuario pueda eliminar un registro de producción. | Funcional | El registro se elimina correctamente. | Media |
| P-018 | CU_01 Registrar producción de vinos | Validar la búsqueda de registros de producción por fecha. | Funcional | Se muestran las producciones correspondientes al rango seleccionado. | Media |
| P-019 | CU_02 Registrar parcela | Verificar que el usuario pueda editar los datos de una parcela existente. | Funcional | La parcela se actualiza correctamente. | Media |
| P-020 | CU_02 Registrar parcela | Validar que se pueda eliminar una parcela sin vínculos. | Funcional | La parcela se elimina correctamente. | Media |
| P-021 | CU_02 Registrar parcela | Validar que el sistema no permita eliminar parcelas vinculadas a siembras. | Funcional | Se muestra un mensaje de error. | Alta |
| P-022 | CU_03 Registrar siembra | Verificar que se muestre correctamente el historial de siembras. | Funcional | Se listan todas las siembras registradas. | Media |
| P-023 | CU_04 Registrar control de catas | Validar que se pueda actualizar un control de siembra existente. | Funcional | El control se actualiza correctamente. | Media |
| P-024 | CU_04 Registrar control de catas | Verificar que se pueda eliminar un control de siembra. | Funcional | El control se elimina correctamente. | Media |
| P-025 | CU_05 Cambiar fase de producción | Validar que se pueda consultar el estado de producción por fase. | Funcional | Se muestran los lotes correspondientes a la fase seleccionada. | Alta |
| P-026 | CU_06 Registrar cata | Verificar que se pueda generar un reporte de catas. | Funcional | Se genera un archivo PDF o Excel correctamente. | Media |
| P-027 | CU_10 Seguridad de acceso | Validar que el sistema no permita acceder a módulos sin iniciar sesión. | Seguridad | El usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión. | Alta |
| P-028 | CU_10 Seguridad de acceso | Verificar que los usuarios sin permisos no puedan modificar registros. | Seguridad | El sistema muestra mensaje de acceso denegado. | Alta |
| P-029 | CU_08 Compatibilidad móvil | Validar la adaptabilidad del sistema a diferentes resoluciones de pantalla. | No Funcional | El diseño se mantiene estable y legible en todas las resoluciones. | Media |
| P-030 | CU_11 Evaluar arquitectura tecnológica | Verificar el uso de tecnologías modernas (MVC, EF Core). | No Funcional | El sistema cumple con los estándares actuales. | Alta |

- PLAN DE PRUEBAS

- Identificador del Plan de Pruebas

Código: PP-SIPTV-001
Versión: 1.0
Fecha: 16 de octubre de 2025
Responsable: Grupo No. 5 Aseguramiento de Calidad (QA)
Revisión: por el Administrador General del Proyecto (Ingeniera, Claudia Salguero)

- Portada

Proyecto: Sistema Integral de Producción Vitivinícola
Área Responsable: Departamento de Tecnología y Control de Calidad
Elaborado por: Equipo QA / Desarrolladores / Enólogo Principal
Revisado por: Pendiente
Aprobado por: Pendiente
Versión del Documento: 2.0
Fecha de Emisión: 17/10/2025

- Planificación y Diseño del Plan de Pruebas

Los requerimientos se derivan de los 30 casos de uso y el pre inventario general del sistema, abarcando todos los módulos funcionales:

- Módulo Agrícola: gestión de parcelas, siembra, mantenimiento y monitoreo ambiental.

- Módulo de Producción: control de lotes, incidencias, fases de producción y almacenamiento.

- Módulo de Control de Calidad: catas, registros de laboratorio y trazabilidad.

- Módulo de Reportes: generación y exportación de informes.

- Módulo Administrativo: gestión de usuarios, permisos, roles, auditoría e integridad de datos.

- Módulo de Inventario: control de insumos, barricas, materiales y productos terminados.

Cada módulo genera requerimientos funcionales y no funcionales que deben validarse mediante pruebas de integración, sistema, aceptación y rendimiento.

- Elementos Sujetos a Pruebas

| Elemento | Descripción | Tipo de Prueba |
| --- | --- | --- |
| Registro de producción y lotes | Alta de nuevos lotes con datos técnicos | Funcional / Base de datos |
| Reportes de producción | Generación y exportación en PDF/Excel | Integración / Funcional |
| Incidencias de producción | Registro, modificación y seguimiento | Funcional / Validación |
| Trazabilidad | Vinculación entre módulos agrícolas, de producción y cata | Integración / Consistencia |

| Integridad de datos | Verificación de relaciones entre módulos | Sistema / Seguridad |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento agrícola | Registro de actividades por parcela | Funcional |
| Monitoreo ambiental | Importación de datos de sensores | Integración / Desempeño |
| Control de usuarios y permisos | Gestión de accesos y roles | Seguridad / Funcional |
| Inventario | Control de insumos y productos terminados | Funcional / Base de datos |
| Reportes administrativos | Generación de informes financieros y operativos | Integración / Validación |

- Riesgos Identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Falla de conexión entre módulos | Media | Alta | Validar integraciones antes de pruebas globales |
| Errores en trazabilidad por datos incompletos | Alta | Alta | Cargar datos simulados y consistentes |
| Fallos de exportación de reportes | Media | Media | Validar formatos y librerías antes de despliegue |
| Inconsistencia de permisos | Media | Alta | Pruebas de roles y autenticación por usuario |
| Falla de conexión con sensores | Media | Alta | Uso de datos históricos o simuladores de hardware |
| Pérdida de datos en mantenimiento o inventario | Baja | Alta | Pruebas de respaldo y restauración |

- Alcances

Este plan cubre:

- Pruebas funcionales de los 30 casos de uso.

- Pruebas de integración de módulos (siembra, producción, cata, reportes).

- Pruebas de validación de trazabilidad y consistencia de información.

- Validaciones de permisos, seguridad y accesos.

- Pruebas de desempeño y respuesta del sistema en operaciones clave.

No incluye: pruebas de estrés, rendimiento de red, ni pruebas móviles (por alcance de tiempo y de la versión actual).

- Criterios de Aprobación / Fallo / Suspensión / Reanudación

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| Aprobación: | Se aprueban los módulos con un 95% de casos exitosos sin errores críticos. |
| Fallo: | Falla si más del 10% de los casos presentan errores funcionales mayores. |
| Suspensión: | Si ocurren errores en la base de datos o integridad que impiden continuar. |
| Reanudación: | Una vez corregidos los defectos y validados en entorno de preproducción. |

- Entregables

- Documento del Plan de Pruebas (P-R-001)

- Casos de prueba documentados (CP_01 a CP_33)

- Bitácora de errores y resultados

- Reporte final de validación QA

- Informe de recomendaciones y mejoras

- Ambiente de Pruebas

| Ambiente | Descripción | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo | Ambiente local del programador | Desarrollador |
| QA / Pruebas | Entorno intermedio para validación funcional | QA Tester |
| Preproducción | Ambiente simulado para prueba de integración | QA y Administrador |
| Producción | Implementación final (controlada) | Administrador del Sistema |

- Matriz RACI

| Actividad | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño del plan de pruebas | QA Líder | Administrador | Desarrollador | Enólogo |
| Ejecución de pruebas | QA Tester | QA Líder | Desarrollador | Supervisor |
| Registro de defectos | QA Tester | QA Líder | Desarrollador | - |
| Corrección de errores | Desarrollador | Administrador | QA | - |
| Validación final | QA Líder | Administrador | Enólogo | Equipo completo |

- Presupuesto estimado

| Concepto | Descripción | Costo (Q) |
| --- | --- | --- |
| Horas QA (80 h) | Ejecución, documentación y reporte | 4,000 |
| Desarrollo / corrección (50 h) | Ajustes post-pruebas | 2,500 |
| Infraestructura (servidor, herramientas) | Licencias y pruebas en línea | 1,000 |
| Total estimado | Q7,500.00 |  |

- Calendario de ejecución

| Etapa | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboración del plan | 16/10/2025 | 18/10/2025 | QA |
| Pruebas funcionales (CU_01–CU_15) | 19/10/2025 | 23/10/2025 | QA Tester |
| Pruebas de integración (CU_16–CU_25) | 24/10/2025 | 27/10/2025 | QA / Dev |
| Pruebas globales (CU_26–CU_33) | 28/10/2025 | 30/10/2025 | QA / Admin |
| Reporte y cierre | 31/10/2025 | 01/11/2025 | QA Líder |

- Casos de Prueba (Resume Global)

| ID | Caso de Uso | Módulo | Resultado Esperado | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP_01–05 | Registro de producción, edición y cambio de fases | Producción | Registros válidos, actualizados y fases consistentes | Funcional | OK |
| CP_06–08 | Registro y validación de parcelas y siembras | Agrícola | Datos guardados correctamente y validación de campos obligatorios | Funcional | OK |
| CP_09–11 | Registro y validación de catas | Calidad | Catas registradas correctamente y asociadas al lote correspondiente | Funcional | OK |
| CP_12–14 | Evaluación de rendimiento y compatibilidad | General / Sistema | Carga rápida, funcionamiento estable en múltiples dispositivos y navegadores | No Funcional | OK |
| CP_15–18 | Eliminación, búsqueda y control de acceso en producción | Producción / Seguridad | Acciones protegidas y filtrado de información correcto | Seguridad / Funcional | OK |
| CP_19–21 | Gestión de parcelas y restricciones de eliminación | Agrícola | Modificaciones y eliminaciones controladas según vínculos | Funcional | OK |
| CP_22–24 | Controles y actualización de siembras | Agrícola | Edición, eliminación y visualización correctas de controles | Funcional | OK |
| CP_25–26 | Consulta por fases y generación de reportes | Producción / Catas | Lotes mostrados por fase y reportes exportados correctamente | Funcional | OK |
| CP_27–28 | Seguridad y control de acceso al sistema | Login / Producción | Acceso restringido por autenticación y roles | Seguridad | OK |
| CP_29–30 | Adaptabilidad y estándares tecnológicos | General / Arquitectura | Diseño responsivo y cumplimiento de buenas prácticas (MVC, EF Core) | No Funcional | OK |

- Bitácora de Errores

| ID Error | Fecha | Módulo / Caso de Uso Relacionado | Descripción del Error | Tipo / Severidad | Estado | Responsable | Fecha de Corrección | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-001 | 10/10/2025 | CU_13 – Controlar fase de producción | Al eliminar una producción se generaba un error por restricción de clave foránea. | Base de datos / Alta | Corregido | Desarrollador 1 | 11/10/2025 | Se aplicó eliminación en cascada para registros dependientes. |
| E-002 | 11/10/2025 | CU_14 – Registrar datos de catas | El campo de calificación aceptaba valores fuera del rango 0–100 y también texto. | Validación / Media | Corregido | Desarrollador 2 | 12/10/2025 | Se agregaron validaciones numéricas y límites de rango. |
| E-003 | 11/10/2025 | CU_14 – Registrar datos de catas | No permitía borrar catas debido a dependencias con la tabla de producción. | Base de datos / Media | Corregido | Desarrollador 2 | 12/10/2025 | Se activó la eliminación en cascada y se revisaron relaciones FK. |
| E-004 | 12/10/2025 | CU_13 – Controlar fase de producción | Error al intentar eliminar una fase vinculada a registros de producción. | Base de datos / Alta | Corregido | Desarrollador 1 | 13/10/2025 | Se configuró eliminación en cascada y se verificaron dependencias. |
| E-005 | 13/10/2025 | CU_25 – Iniciar sesión | El sistema denegaba el acceso por error en la validación de credenciales. | Lógica / Media | Corregido | Desarrollador 2 | 13/10/2025 | Se corrigió la función de autenticación y se probó con credenciales válidas. |
| E-006 | 13/10/2025 | CU_01 – Registrar producción de vinos | Al eliminar un registro con catas asociadas, se generaba error por restricción de clave foránea. | Base de datos / Alta | Corregido | Desarrollador 1 | 14/10/2025 | Se aplicó eliminación en cascada entre producción y cata. |
| E-007 | 13/10/2025 | CU_02 – Registrar parcela | No permitía eliminar una parcela con siembras vinculadas, generando error de FK. | Base de datos / Alta | Corregido | Desarrollador 1 | 14/10/2025 | Se habilitó eliminación en cascada y validación previa. |
| E-008 | 13/10/2025 | CU_03 – Registrar datos de siembra | Al eliminar una siembra asociada a una parcela, se producía error de integridad referencial. | Base de datos / Alta | Corregido | Desarrollador 1 | 14/10/2025 | Se ajustaron relaciones FK entre tablas de siembras y parcelas. |

Criterios de Evaluación

- Alta: Error crítico que impide la operación del sistema.

- Media: Error funcional que afecta parcialmente el flujo de trabajo.

- Baja: Error estético o menor que no afecta las funciones principales.

Resumen General

- Total, de errores registrados: 7

- Errores corregidos: 7

- Errores en corrección: 0

- Errores pendientes: 0

- Porcentaje de avance QA: 100%

- Detalles Adicionales y Valor Agregado

- Se implementará un sistema de seguimiento de errores (Jira / Excel) con códigos únicos.

- Cada prueba incluye evidencia visual (capturas de pantalla y logs).

- Se realizará una reunión post-mortem para evaluar incidencias críticas.

- Se documentará la trazabilidad entre casos de uso ↔ requerimientos ↔ pruebas ↔ defectos.

Fase 3

- Elementos a ser Aprobados

| Componente / Módulo | Casos de Uso Asociados | Tipo de Prueba |
| --- | --- | --- |
| Producción y fermentación | CU_01 – CU_05 | Funcional / Validación de datos |
| Control de calidad | CU_06 – CU_12 | Funcional / Interfaz / Reglas de negocio |
| Inventario y almacenamiento | CU_13 – CU_17 | Funcional / Rendimiento / Integridad |
| Usuarios y permisos | CU_18 – CU_21 | Seguridad / Roles / Accesos |
| Reportes y auditoría | CU_22 – CU_28 | Funcional / Usabilidad / Exportación |
| Agricultura y trazabilidad | CU_29 – CU_33 | Integración / Precisión de datos |

- Control de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción del Cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 10/10/2025 | Primera planificación de pruebas | QA |
| V2.0 | 17/10/2025 | Ajustes en ambiente y casos de uso | QA |
| V3.0 | 25/10/2025 | Resultados finales y bitácora de errores integrada | QA |

- Estrategia de Pruebas

Se aplicó una estrategia iterativa e incremental, basada en tres fases:

- Pruebas unitarias: Validación de módulos individuales.

- Pruebas integradas: Validación del flujo entre módulos (ej. Producción → Inventario → Reporte).

- Pruebas de aceptación: Validación con usuarios finales (Administrador / Enólogo).

Cada iteración incluyó ejecución de casos de prueba, registro de errores en la bitácora y reevaluación tras correcciones.

- Enfoque y Metodología de Pruebas

Metodología aplicada:

Modelo V&V (Verificación y Validación) con enfoque ágil.

- Verificación: cumplimiento técnico de requerimientos.

- Validación: satisfacción de necesidades del usuario.

Iteraciones realizadas:

- Iteración 1: Pruebas iniciales de 10 casos de uso (CU_01–CU_10).

- Iteración 2: Integración de módulos CU_11–CU_22.

- Iteración 3: Pruebas finales CU_23–CU_33 y cierre de errores críticos.

- Estrategia de Tipos de Prueba

| Tipo de Prueba | Objetivo | Método de Ejecución | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Verificar que cada caso de uso cumpla con su requerimiento | Ejecución de formularios, registros, validaciones | Flujo correcto sin errores |
| Interfaz de Usuario | Evaluar facilidad de uso e interacción visual | Pruebas manuales en navegador | Diseño limpio y navegable |
| Rendimiento | Medir respuesta del sistema con múltiples consultas | Simulación de usuarios simultáneos | Respuesta < 3 segundos |
| Seguridad y Roles | Validar accesos según perfil | Login con distintos usuarios | Accesos y permisos correctos |
| Integridad de Datos | Confirmar consistencia entre módulos | Comparación SQL / registros cruzados | Datos coherentes y actualizados |

- Ambiente de Pruebas

| Elemento | Configuración / Herramienta |
| --- | --- |
| Servidor de pruebas: | Localhost – entorno de desarrollo en Visual Studio 2022 |
| Lenguaje Backend: | C# (.NET Framework) |
| Frontend: | HTML, CSS |
| Base de datos: | SQL Server |
| Herramientas QA: | Pruebas manuales |
| Navegadores de prueba: | Google Chrome (versión escritorio y móvil) |
| Usuarios simulados: | 2 (Administrador, Enólogo) |

- Administración de Procesos y Procedimientos

En caso de detectarse errores:

- Registro en Bitácora de Errores (QA).

- Clasificación: crítica, media o baja.

- Asignación: al desarrollador correspondiente.

- Corrección: modificación del código o datos.

- Reprueba: el QA repite el caso de prueba.

- Cierre: se marca el error como “corregido y verificado”.

Los errores críticos se escalaron y se solucionaron en grupo.

- Usuario / Asignados

| Nombre / Rol | Función en las pruebas |
| --- | --- |
| Administrador | Ejecuta pruebas de control y permisos |
| Enólogo | Valida la información de producción y calidad |
| QA Tester | Ejecuta casos de prueba, registra errores |
| Desarrollador | Corrige defectos e implementa mejoras |
| Coordinador | Supervisa ejecución y cierre del plan |

- Reporte de Incidencias y Bitácora de Errores

Se integró la bitácora con 7 errores identificados, todos corregidos exitosamente.

Los errores detectados se relacionaron principalmente con restricciones de claves foráneas (FK) en los módulos de producción de vinos, parcelas y siembras, los cuales impedían eliminar registros debido a dependencias entre tablas.
Además, se identificaron fallos secundarios en validaciones lógicas de eliminación y control de integridad de datos.

La bitácora se incluye en el Anexo 1.

- Problemas, Escalamiento y Soluciones

| Problema Detectado | Evidencia / Caso de Prueba | Acción Tomada | Resultado Final |
| --- | --- | --- | --- |
| Error al eliminar producción (FK) | CU_13 | Se implementó eliminación en cascada para borrar registros dependientes. | Corregido |
| Error al eliminar cata (FK) | CU_14 | Se implementó eliminación en cascada para borrar registros dependientes. | Corregido |
| Error al eliminar fase de producción (FK) | CU_13 | Se agregó eliminación en cascada y revisión de dependencias. | Corregido |
| Error al validar credenciales en inicio de sesión | CU_ | Se revisó la lógica de autenticación y conexión con SQL Server. | Corregido |
| Error al eliminar parcela con siembras vinculadas (FK) | CU_02 – Registrar parcela | Se aplicó validación y eliminación controlada para evitar rupturas de integridad. | Corregido |
| Error al eliminar siembra dependiente de una parcela (FK) | CU_03 – Registrar datos de siembra | Se implementó eliminación en cascada entre siembras y parcelas. | Corregido |
| Error al eliminar registro de vino vinculado a cata (FK) | CU_01 – Registrar producción de vinos | Se ajustó la relación entre tablas de vino y cata para mantener consistencia. | Corregido |

- Anexos

Bitácora de errores

| ID Error | Fecha | Módulo / Caso de Uso Relacionado | Descripción del Error | Tipo / Severidad | Estado | Responsable | Fecha de Corrección | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-001 | 10/10/2025 | CU_13 – Controlar fase de producción | Al eliminar una producción se generaba un error por restricción de clave foránea. | Base de datos / Alta | Corregido | Desarrollador 1 | 11/10/2025 | Se aplicó eliminación en cascada para registros dependientes. |
| E-002 | 11/10/2025 | CU_14 – Registrar datos de catas | El campo de calificación aceptaba valores fuera del rango 0–100 y también texto. | Validación / Media | Corregido | Desarrollador 2 | 12/10/2025 | Se agregaron validaciones numéricas y límites de rango. |
| E-003 | 11/10/2025 | CU_14 – Registrar datos de catas | No permitía borrar catas debido a dependencias con la tabla de producción. | Base de datos / Media | Corregido | Desarrollador 2 | 12/10/2025 | Se activó la eliminación en cascada y se revisaron relaciones FK. |
| E-004 | 12/10/2025 | CU_13 – Controlar fase de producción | Error al intentar eliminar una fase vinculada a registros de producción. | Base de datos / Alta | Corregido | Desarrollador 1 | 13/10/2025 | Se configuró eliminación en cascada y se verificaron dependencias. |
| E-005 | 13/10/2025 | CU_25 – Iniciar sesión | El sistema denegaba el acceso por error en la validación de credenciales. | Lógica / Media | Corregido | Desarrollador 2 | 13/10/2025 | Se corrigió la función de autenticación y se probó con credenciales válidas. |
| E-006 | 13/10/2025 | CU_01 – Registrar producción de vinos | Al eliminar un registro con catas asociadas, se generaba error por restricción de clave foránea. | Base de datos / Alta | Corregido | Desarrollador 1 | 14/10/2025 | Se aplicó eliminación en cascada entre producción y cata. |
| E-007 | 13/10/2025 | CU_02 – Registrar parcela | No permitía eliminar una parcela con siembras vinculadas, generando error de FK. | Base de datos / Alta | Corregido | Desarrollador 1 | 14/10/2025 | Se habilitó eliminación en cascada y validación previa. |
| E-008 | 13/10/2025 | CU_03 – Registrar datos de siembra | Al eliminar una siembra asociada a una parcela, se producía error de integridad referencial. | Base de datos / Alta | Corregido | Desarrollador 1 | 14/10/2025 | Se ajustaron relaciones FK entre tablas de siembras y parcelas. |

Resultados de los casos de uso y pruebas

| Caso de Uso | Resultado | Estatus | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| CU_01 – CU_10 | 9 exitosos / 1 con error menor | Aprobado | Validación de campos completa |
| CU_11 – CU_22 | 11 exitosos / 1 pendiente | Parcialmente aprobado | Se revisa integración de reportes |
| CU_23 – CU_33 | 10 exitosos / 1 error crítico | Parcialmente aprobado | Falta cierre automático de ciclo |

Modelo ER

- LINK